Empresa/Órgão: <Tads2015>

Projeto: <Poupe & Compre>

**Termo de Abertura do Projeto**

Elaborado por: *<nome e função>*  Versão:1.0

Aprovado por: *<nome e função>* Data de aprovação:  */ /*

1. Propósito ou justificativa do Projeto

A Estácio em convênio firmado com a administração municipal irá participar de um evento onde irá divulgar os cursos superiores oferecidos na instituição e oferecer serviços ligados aos cursos a comunidade.

Esse projeto tem por objetivo a criação de um software para o gerenciamento financeiro doméstico voltado para o público de baixa renda.

1. Objetivos do Projeto
2. Visa ajudar as famílias a controlar suas finanças, mostrando de forma clara e definida com recursos do software (Gráficos e Relatórios).
3. Ajuda a planejar seu orçamento doméstico em especial sua lista de compra.
4. Requisitos de alto nível
5. Módulo Cadastro Usuário.
6. Módulo Cadastro de Receita.
7. Módulo Cadastro de Despesa.
8. Módulo de Relatórios.
9. Premissas
10. O usuário do sistema irão cadastrar todas as suas receitas e despesas.
11. O usuário ira gerar sua lista de compras.
12. Restrições
13. É indispensável que as equipes trabalhem em conjunto para o desenvolvimento do aplicativo.
14. Descrição do Projeto em alto nível

*1. O projeto será desenvolvido em linguagem Android, para ser empregado em sistemas operacionais Android e IOS.*

*Trabalharão na equipe de desenvolvimento um total de 12 pessoas, divididos em três equipes: Designer, Desenvolvimento e Documentação.*

1. Limites do Projeto

No sistema não deve ter fontes de letras menores que tamanho 10;

A transição de tela não pode ultrapassar 6 segundos, sem interferência de fatores externos.

1. Riscos de alto nível
2. Não Concluir as entregas dos módulos dentro dos prazos estipulados.

2. Devido à pouca experiência nessa área, a implementação de uma solução ade quada pode causar mais frustração e mais atrasos junto a equipe de desenvolvimento

1. Resumo do cronograma de marcos

Reunião com a equipe semanalmente para definição de metas a serem cumpridas.

Finalização do projeto dia 01/10/2015.

1. Resumo do orçamento

Esse Sistema será desenvolvido de forma gratuita.

1. Lista das partes interessadas
2. Proprietário: Estácio de Sá
3. Gerente Comercial: Reinaldo
4. Gerente de T.I: Carlos
5. Requisitos para aprovação do Projeto
6. O projeto será considerado bem sucedido se todos os requisitos foram atendidos e os interessados aprovarem através de avaliação do sistema realizado antes da finalização.
7. Gerente do Projeto
   * Nome: Reinaldo
   * Responsabilidade: Carlos
8. Patrocinador
   * Nome: TADS
9. Responsável pela autorização do Projeto

<*local*>, de de

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ASSINATURA *<autorizador>*